caesar-system 系统完整重新开发说明

菜单页面明细版｜按端口、菜单层级、页面文件与小程序大纲归类｜仅含人天

估算日期：2026-07-07

汇总

| 端口 | 梳理依据 | 细分项数量 | 基础人天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商户端 Merchant | shared/nav-merchant.js + merchant/**/*.html | 139 | 1149 |
| 运营端 Operator | shared/nav-operator.js + operator/**/*.html | 16 | 268 |
| 管理端 Admin | shared/nav-admin.js + admin/**/*.html | 17 | 323 |
| 供应商端 Supplier | shared/nav-supplier.js + supplier/**/*.html | 9 | 263 |
| 小程序端 Client | client 原型文件 + docs/miniapp-p0-page-map.md | 18 | 391 |
| 全端公共底座 | shared/、docs/ 与跨端共用能力 | 12 | 286 |
| 基础合计 | 仅统计基础重新开发范围，不含金额换算 | 211 | 2680 |

商户端 Merchant 模块明细

本表按菜单/页面文件归类，合计 1149 人天；复杂度为页面级综合复杂度。

| 一级页面 | 二级子页面 | 三级页面 | 功能描述 | 复杂度 | 人天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作 | 工作台 | 工作台 | 依据菜单“工作 / 工作台 / 工作台”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新建线路、待办事项列表 查看审批。关键字段：输入自然语言指令。 | 中 | 6 |
| 资源 | 基础资源 | 景点库 | 依据菜单“资源 / 基础资源 / 景点库”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增景点、批量导入、查询、重置、编辑。关键字段：景点名称、目的地、景点类型、建议游览、开放时间、酒店名称。 | 中 | 6 |
| 资源 | 基础资源 | 酒店库 | 依据菜单“资源 / 基础资源 / 酒店库”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增景点、批量导入、查询、重置、编辑。关键字段：景点名称、目的地、景点类型、建议游览、开放时间、酒店名称。 | 中 | 5 |
| 资源 | 基础资源 | 餐厅库 | 依据菜单“资源 / 基础资源 / 餐厅库”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增景点、批量导入、查询、重置、编辑。关键字段：景点名称、目的地、景点类型、建议游览、开放时间、酒店名称。 | 中 | 5 |
| 资源 | 基础资源 | 车型库 | 依据菜单“资源 / 基础资源 / 车型库”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增景点、批量导入、查询、重置、编辑。关键字段：景点名称、目的地、景点类型、建议游览、开放时间、酒店名称。 | 中 | 5 |
| 资源 | 基础资源 | 别名库 | 依据菜单“资源 / 基础资源 / 别名库”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增景点、批量导入、查询、重置、编辑。关键字段：景点名称、目的地、景点类型、建议游览、开放时间、酒店名称。 | 中 | 5 |
| 资源 | 航空资源 | 航空公司 | 依据菜单“资源 / 航空资源 / 航空公司”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增航空公司、查询、重置、编辑、保存。关键字段：航空公司、航司代码、绑定供应商、默认币种、联系信息、航空公司/航司代码/供应商。 | 中高 | 8 |
| 资源 | 航空资源 | 航线库 | 依据菜单“资源 / 航空资源 / 航线库”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增常用航班、查询、重置、编辑、保存。关键字段：常用航班、航空公司、出发、到达、航段类型、中转/经停。 | 中 | 5 |
| 资源 | 航空资源 | 航司协议 | 依据菜单“资源 / 航空资源 / 航司协议”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增协议、查询、重置、编辑、保存。关键字段：协议名称、航空公司、绑定供应商、适用航班、采购方式、规则摘要。 | 中 | 5 |
| 资源 | 邮轮资源 | 船公司 | 依据菜单“资源 / 邮轮资源 / 船公司”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增船公司、查询、重置、编辑、保存。关键字段：船公司、绑定供应商、默认币种、合作方式、协议规则摘要、联系信息。 | 中 | 5 |
| 资源 | 邮轮资源 | 船只档案 | 依据菜单“资源 / 邮轮资源 / 船只档案”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增船只、查询、重置、编辑、保存。关键字段：船只、船公司、供应商、母港、吨位/建造、载客量。 | 中 | 5 |
| 资源 | 邮轮资源 | 邮轮模板 | 依据菜单“资源 / 邮轮资源 / 邮轮模板”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增模板、查询、重置、编辑、保存。关键字段：模板/航次、船公司/船只、港口、航程天数、停靠港、可采购舱型。 | 中 | 5 |
| 资源 | 专列资源 | 运营商 | 依据菜单“资源 / 专列资源 / 运营商”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增运营商、查询、重置、编辑、保存。关键字段：运营商、绑定供应商、铁路局归属、合作区域、合作方式、协议规则摘要。 | 中高 | 8 |
| 资源 | 专列资源 | 车次库 | 依据菜单“资源 / 专列资源 / 车次库”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增车次、查询、重置、编辑、保存。关键字段：车次、运行线路、始发/终到、途经站、运营商、铁路局。 | 中高 | 8 |
| 资源 | 专列资源 | 专列模板 | 依据菜单“资源 / 专列资源 / 专列模板”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增模板、查询、重置、编辑、保存。关键字段：模板名称、适用车次、运营商、车厢结构、席别、铺位。 | 中高 | 8 |
| 资源 | 产品配置 | 目的地分类 | 依据菜单“资源 / 产品配置 / 目的地分类”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增分类、搜索、重置、编辑、新增下级。关键字段：分类名称、适用产品类型、线路引用、排序、添加时间、适用类型。 | 中高 | 8 |
| 资源 | 产品配置 | 出发地配置 | 依据菜单“资源 / 产品配置 / 出发地配置”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增出发地、查询、编辑、停用、保存。关键字段：出发地、类型、所属区域、常用口岸/站点、适用产品类型、线路引用。 | 中高 | 8 |
| 资源 | 供应商 | 供应商 | 依据菜单“资源 / 供应商 / 供应商”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：导出列表、新增供应商、查询、重置、编辑。关键字段：供应商名称、类型、服务范围、所在地、联系人、资质有效期。 | 中高 | 8 |
| 资源 | 领队资源 | 领队资源 | 依据菜单“资源 / 领队资源 / 领队资源”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增领队、查询、重置、编辑、保存。关键字段：领队、语种、可带区域、证件与资质、用工类型、联系方式。 | 中 | 5 |
| 产品中心 | 线路市场 | 线路市场 | 依据菜单“产品中心 / 线路市场 / 线路市场”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、保存草稿、提交入库审核、确认下线。关键字段：线路名称、供应来源、旅游类型、主题标签、行程信息、供应商结算价。 | 中高 | 8 |
| 产品中心 | 产品管理 | 旅游线路 | 依据菜单“产品中心 / 产品管理 / 旅游线路”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：导出、新建线路、搜索、重置、编辑。关键字段：页面、线路名称、类型、出发地、目的地、行程方案。 | 中高 | 8 |
| 产品中心 | 产品管理 | 研学线路 | 依据菜单“产品中心 / 产品管理 / 研学线路”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新建研学线路、查询、编辑、查看团期、新增团期。关键字段：项目名称、目的地、教育主题标签组、适合年级、合作机构/基地、团期/名额。 | 中高 | 8 |
| 产品中心 | 产品管理 | 单项服务 | 依据菜单“产品中心 / 产品管理 / 单项服务”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新建服务项目、查询、重置、编辑、保存服务项目。关键字段：服务项目、类型、服务费、材料要求、办理时效、默认处理角色。 | 高 | 11 |
| 产品中心 | 产品管理 | 外采产品 | 依据菜单“产品中心 / 产品管理 / 外采产品”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、2个团期 · 审核中2、查看申请、提交上线。关键字段：页面、外采产品/供应商、出发/目的地、已代理团期、价格区间、代理状态。 | 中高 | 8 |
| 产品中心 | 团期管理 | 团期管控 | 依据菜单“产品中心 / 团期管理 / 团期管控”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新建团期、批量导出、导出执行计划、导出名单、搜索。关键字段：团期/线路、日期节点、销售/名额、订单/名单、交通/确认、关键缺口。 | 高 | 11 |
| 产品中心 | 团期管理 | 成本结算 | 依据菜单“产品中心 / 团期管理 / 成本结算”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：搜索、重置、我发起的审批、确认批量维护、保存成本。关键字段：页面、团期/线路、日期/人数、收入/成本、毛利、交通应付。 | 高 | 11 |
| 产品中心 | 交通采购 | 机票切位 | 依据菜单“产品中心 / 交通采购 / 机票切位”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增机票切位、搜索、重置、新增付款节点、保存合同。关键字段：出发航班、回程航班、出发日期、回程日期、机位、当前待办。 | 高 | 11 |
| 产品中心 | 交通采购 | 邮轮包舱 | 依据菜单“产品中心 / 交通采购 / 邮轮包舱”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增机票切位、搜索、重置、新增付款节点、保存合同。关键字段：出发航班、回程航班、出发日期、回程日期、机位、当前待办。 | 高 | 11 |
| 产品中心 | 交通采购 | 专列包铺 | 依据菜单“产品中心 / 交通采购 / 专列包铺”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增机票切位、搜索、重置、新增付款节点、保存合同。关键字段：出发航班、回程航班、出发日期、回程日期、机位、当前待办。 | 高 | 11 |
| 产品中心 | 单团自组 | 单团自组 | 依据菜单“产品中心 / 单团自组 / 单团自组”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新建需求、搜索、重置、需求确认、已确认。关键字段：项目/客户、出行需求、/合同、收付概况、负责人、项目名称/客户名。 | 中高 | 8 |
| 产品中心 | 定价策略 | 定价策略 | 依据菜单“产品中心 / 定价策略 / 定价策略”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增策略、搜索、重置、查看、复制策略。关键字段：策略名称、适用范围、价格规则、毛利底线、有效期、命中对象。 | 高 | 11 |
| 销售中心 | 产品预订 | 产品预订 | 依据菜单“销售中心 / 产品预订 / 产品预订”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、查看班期。关键字段：线路/产品名称、供货方、产品类型、主题标签、行程信息、起售价。 | 中高 | 8 |
| 销售中心 | 意向订单 | 意向订单 | 依据菜单“销售中心 / 意向订单 / 意向订单”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：搜索、重置、新建意向订单、新建8、分配。关键字段：意向订单号、客户姓名、联系方式、意向线路、类型/出行意向、预算。 | 高 | 11 |
| 销售中心 | 订单管理 | 订单管理 | 依据菜单“销售中心 / 订单管理 / 订单管理”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新建订单、批量分配销售、导出订单、搜索、重置。关键字段：页面、订单编号、产品类型/线路、方案/团期/出行、联系人/资料、来源/归属。 | 高 | 11 |
| 销售中心 | 收款认领 | 收款认领 | 依据菜单“销售中心 / 收款认领 / 收款认领”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：搜索、重置、待认领流水(9)、我提交的(6)、提交认款申请。关键字段：流水/申请、到账金额、付款方/来源、关联订单、认领状态、到账时间。 | 高 | 11 |
| 销售中心 | 合同管理 | 合同管理 | 依据菜单“销售中心 / 合同管理 / 合同管理”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：搜索、重置、未签署、已签署、下载。关键字段：合同/订单、线路/团期、客户/出行人、合同类型、金额/财务、归属门市。 | 高 | 11 |
| 销售中心 | 售后处理 | 售后处理 | 依据菜单“销售中心 / 售后处理 / 售后处理”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：搜索、重置、审批中、待业务确认、查看。关键字段：售后单/订单、客户/人数、产品/团期、售后类型、金额影响、资源/合同影响。 | 高 | 11 |
| 门市中心 | 门店管理 | 门店经营 | 依据菜单“门市中心 / 门店管理 / 门店经营”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、导出、收款认领、查看订单、查看预存。关键字段：经营项、本期结果、环比、当前状态、承接入口、产品类型。 | 中高 | 8 |
| 门市中心 | 门店管理 | 门店管理 | 依据菜单“门市中心 / 门店管理 / 门店管理”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增门店、导出、搜索、重置、待审核。关键字段：门店、类型/归属、负责人、结算规则、预存/授信、可售范围。 | 中高 | 8 |
| 门市中心 | 门店管理 | 门店成员 | 依据菜单“门市中心 / 门店管理 / 门店成员”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：搜索、重置、待审批、变更待审批、停用待审核。关键字段：成员、所属门店、门店角色、负责范围、可操作业务、资金/合同权限。 | 中高 | 8 |
| 门市中心 | 门店管理 | 预存余额 | 依据菜单“门市中心 / 门店管理 / 预存余额”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：搜索、重置、提交申请。关键字段：门店/账户、可用余额、冻结金额、充值中、扣款复核中、本月充值。 | 中高 | 8 |
| 门市中心 | 门店管理 | 门店对帐 | 依据菜单“门市中心 / 门店管理 / 门店对帐”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：搜索、重置、待门店确认、已确认、查看差异。关键字段：对帐单/周期、门店/账户、期初余额、充值入账、订单扣款、退款转预存。 | 中高 | 8 |
| 门市中心 | 呼叫中心 | 电销意向 | 依据菜单“门市中心 / 呼叫中心 / 电销意向”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新建电销意向、批量分配、搜索、重置、分配。关键字段：客户/电话、意向内容、预算、来源、归属顾问、主状态。 | 中高 | 8 |
| 门市中心 | 呼叫中心 | 电销顾问 | 依据菜单“门市中心 / 呼叫中心 / 电销顾问”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增电销顾问、搜索、重置、启用、停用。关键字段：顾问、所属分组、负责业务、负责目的地、今日新增意向、跟进中意向。 | 中高 | 8 |
| 门市中心 | 呼叫中心 | 电销业绩 | 依据菜单“门市中心 / 呼叫中心 / 电销业绩”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、导出。关键字段：顾问、分组、新增意向、有效意向、高意向、转意向订单。 | 中高 | 8 |
| 渠道中心 | 分销合作 | 分销渠道 | 依据菜单“渠道中心 / 分销合作 / 分销渠道”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增分销渠道、查询、重置、停用、编辑档案。关键字段：分销渠道、类型/区域、负责人、合作状态、结算方式、授权范围。 | 中高 | 8 |
| 渠道中心 | 分销合作 | 佣金规则 | 依据菜单“渠道中心 / 分销合作 / 佣金规则”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增规则、查询、重置、编辑规则、停用。关键字段：规则名称、产品/目的地范围、计算方式、佣金规则、绑定分销商、结算节点。 | 中高 | 8 |
| 渠道中心 | 分销合作 | 分销台账 | 依据菜单“渠道中心 / 分销合作 / 分销台账”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、查看订单。关键字段：订单号、分销商/分销员、客户/产品、出发日期、订单金额、预估佣金。 | 高 | 11 |
| 渠道中心 | 分销合作 | 分销对账 | 依据菜单“渠道中心 / 分销合作 / 分销对账”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、查看、保存核对、提交财务。关键字段：对账单号、周期、分销商、订单数、销售金额、退款金额。 | 中高 | 8 |
| 渠道中心 | OTA平台 | 店铺配置 | 依据菜单“渠道中心 / OTA平台 / 店铺配置”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增店铺、查询、重置、同步设置、保存配置。关键字段：平台/店铺、店铺账号、负责人、结算方式、默认类目、默认退改规则。 | 中高 | 8 |
| 渠道中心 | OTA平台 | 商品映射 | 依据菜单“渠道中心 / OTA平台 / 商品映射”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增映射、批量同步、查询、重置、同步。关键字段：页面、系统产品、团期/出行日期、OTA平台、平台类目、平台商品。 | 中高 | 8 |
| 渠道中心 | OTA平台 | 平台对账 | 依据菜单“渠道中心 / OTA平台 / 平台对账”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、保存核对、提交财务。关键字段：对账单号、周期/平台、店铺、平台订单数、系统订单数、平台销售金额。 | 中高 | 8 |
| 渠道中心 | OTA平台 | 异常日志 | 依据菜单“渠道中心 / OTA平台 / 异常日志”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：同步日志、查询、重置、查看订单、查看退款。关键字段：异常单号、平台、异常类型、来源单据、影响对象、异常原因。 | 中高 | 8 |
| 会员 | 会员列表 | 会员列表 | 依据菜单“会员 / 会员列表 / 会员列表”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：导出、新增会员、查询、重置、保存。关键字段：客户、来源/归属、最近订单、累计消费、未收/退款、同行人。 | 中高 | 8 |
| 财务 | 收款管理 | 收款管理 | 依据菜单“财务 / 收款管理 / 收款管理”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：导入银行流水、导出流水、查询、重置、待销售认领。关键字段：流水号/来源单、流水类型、收款账号、到账时间、付款方、流水金额。 | 中 | 5 |
| 财务 | 订单认款 | 订单认款 | 依据菜单“财务 / 订单认款 / 订单认款”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、确认入账、确认退回、确认处理。关键字段：认款单/来源、类型、付款方、来源单据、本次认款、关联订单。 | 中 | 5 |
| 财务 | 预存账户 | 预存账户 | 依据菜单“财务 / 预存账户 / 预存账户”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、待确认充值、提交调整、确认处理。关键字段：门市/账户、可用余额、冻结金额、充值待确认、扣款待复核、本月充值。 | 中 | 5 |
| 财务 | 转单记录 | 转单记录 | 依据菜单“财务 / 转单记录 / 转单记录”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：导出、搜索、重置、查看、确认核销。关键字段：转单单号、原订单、转入订单、客户、收款流水、转单金额。 | 中 | 5 |
| 财务 | 应收管理 | 应收管理 | 依据菜单“财务 / 应收管理 / 应收管理”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、待审核、审核、审核通过。关键字段：应收单/来源、客户/渠道、订单/业务、应收类型、应收金额、已认款。 | 高 | 11 |
| 财务 | 应付管理 | 应付管理 | 依据菜单“财务 / 应付管理 / 应付管理”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、已确认、付款审批中、查看申请。关键字段：应付单/来源、供应商、关联业务、费用项目、系统应付、供应商账单。 | 高 | 11 |
| 财务 | 付款执行 | 付款执行 | 依据菜单“财务 / 付款执行 / 付款执行”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、查看回单、确认执行付款、确认处理。关键字段：页面、付款单/申请、应付单、付款对象、付款金额、关联业务。 | 高 | 11 |
| 财务 | 退款执行 | 退款执行 | 依据菜单“财务 / 退款执行 / 退款执行”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：待执行退款、退款记录、查询、重置、执行退款。关键字段：退款单/审批、关联订单、客户/门店、业务内容、应收冲销、退款金额。 | 高 | 11 |
| 财务 | 对账结算 | 对账结算 | 依据菜单“财务 / 对账结算 / 对账结算”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、待确认、核对确认、确认结算。关键字段：结算单、来源对象、产品/项目、收入/退款、应收核对、应付核对。 | 高 | 11 |
| 财务 | 发票管理 | 发票管理 | 依据菜单“财务 / 发票管理 / 发票管理”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、确认入账、确认处理。关键字段：开票单/来源、客户/渠道、关联订单/应收、业务内容、可开金额、已开金额。 | 中 | 5 |
| 财务 | 回单管理 | 回单管理 | 依据菜单“财务 / 回单管理 / 回单管理”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：上传回单、查询、重置、确认核销。关键字段：回单流水、类型、交易日期、交易对象、金额、匹配单据。 | 中 | 5 |
| 财务 | 资金池 | 资金池 | 依据菜单“财务 / 资金池 / 资金池”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：同步账户余额、导出明细、查询、重置、确认同步结果。关键字段：资金对象、所属公司、账户类型、账面/来源余额、可用余额、待处理资金。 | 中 | 5 |
| 财务 | 汇率币种 | 汇率币种 | 依据菜单“财务 / 汇率币种 / 汇率币种”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：搜索、重置、确认录入、导出历史数据。关键字段：币种代码、币种名称、对CNY汇率（卖出价）、最后更新时间、更新方式、订单号。 | 中 | 5 |
| 财务 | NC推送 | NC推送 | 依据菜单“财务 / NC推送 / NC推送”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：同步结果、查询、重置。关键字段：页面、NC凭证、来源类型、业务单据、对象、金额。 | 中 | 5 |
| 财务 | 财务报表 | 团期盈亏 | 依据菜单“财务 / 财务报表 / 团期盈亏”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、导出Excel、导出、导出明细。关键字段：结算单、结算方式、线路/方案、团期/订单、结算收入、确认成本。 | 高 | 11 |
| 财务 | 财务报表 | 收款统计 | 依据菜单“财务 / 财务报表 / 收款统计”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、导出Excel、导出、导出明细。关键字段：结算单、结算方式、线路/方案、团期/订单、结算收入、确认成本。 | 高 | 11 |
| 财务 | 财务报表 | 付款统计 | 依据菜单“财务 / 财务报表 / 付款统计”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、导出Excel、导出、导出明细。关键字段：结算单、结算方式、线路/方案、团期/订单、结算收入、确认成本。 | 高 | 11 |
| 财务 | 财务报表 | 应收应付 | 依据菜单“财务 / 财务报表 / 应收应付”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、导出Excel、导出、导出明细。关键字段：结算单、结算方式、线路/方案、团期/订单、结算收入、确认成本。 | 高 | 11 |
| 财务 | 财务报表 | 预付款 | 依据菜单“财务 / 财务报表 / 预付款”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、导出Excel、导出、导出明细。关键字段：结算单、结算方式、线路/方案、团期/订单、结算收入、确认成本。 | 高 | 11 |
| 财务 | 财务报表 | 资金池余额 | 依据菜单“财务 / 财务报表 / 资金池余额”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、导出Excel、导出、导出明细。关键字段：结算单、结算方式、线路/方案、团期/订单、结算收入、确认成本。 | 高 | 11 |
| 审批 | 待我审批 | 待我审批 | 依据菜单“审批 / 待我审批 / 待我审批”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：搜索、重置、查看审批详情、产品发布、损耗确认。关键字段：审批单号、来源模块、审批事项、业务单据、线路/方案、金额/影响。 | 高 | 11 |
| 审批 | 我发起的 | 我发起的 | 依据菜单“审批 / 我发起的 / 我发起的”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：搜索、重置、查看审批详情、产品发布、损耗确认。关键字段：审批单号、来源模块、审批事项、业务单据、线路/方案、金额/影响。 | 高 | 11 |
| 审批 | 抄送我 | 抄送我 | 依据菜单“审批 / 抄送我 / 抄送我”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：搜索、重置、查看审批详情、产品发布、损耗确认。关键字段：审批单号、来源模块、审批事项、业务单据、线路/方案、金额/影响。 | 高 | 11 |
| 审批 | 审批总览 | 审批总览 | 依据菜单“审批 / 审批总览 / 审批总览”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：搜索、重置、查看审批详情、产品发布、损耗确认。关键字段：审批单号、来源模块、审批事项、业务单据、线路/方案、金额/影响。 | 高 | 11 |
| 审批 | 审批配置 | 审批配置 | 依据菜单“审批 / 审批配置 / 审批配置”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：搜索、重置、查看审批详情、产品发布、损耗确认。关键字段：审批单号、来源模块、审批事项、业务单据、线路/方案、金额/影响。 | 高 | 11 |
| AI | 线路拆解 | 线路拆解 | 依据菜单“AI / 线路拆解 / 线路拆解”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：字段规则查看、查询、AI新建测试任务、新增字段、保存参数。关键字段：任务ID、来源文件名、线路类型标签、提交时间、解析耗时、状态标签。 | 高 | 11 |
| AI | 竞品分析 | 竞品分析 | 依据菜单“AI / 竞品分析 / 竞品分析”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：报告查看、新增平台、保存监控范围、查询、导出分析报告。关键字段：平台名称、URL、状态开关、任务ID、目标平台、目标目的地。 | 中高 | 8 |
| AI | 签证审查 | 签证审查 | 依据菜单“AI / 签证审查 / 签证审查”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、新增政策、编辑、停用、查看影响订单。关键字段：目的地国、出发国、签证类型、签证有效期、最低护照有效期要求、更新时间。 | 高 | 11 |
| AI | 出行助理 | 出行助理 | 依据菜单“AI / 出行助理 / 出行助理”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：上传文档、新增提醒、编辑、查询、新增关注词。关键字段：文档名称、文档分类标签、适用线路类型标签、上传时间、文件大小、资料版本号。 | 中高 | 8 |
| 系统设置 | 组织架构 | 组织架构 | 依据菜单“系统设置 / 组织架构 / 组织架构”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：提交申请、保存。关键字段：员工、岗位、角色、数据范围、业务对象、当前范围。 | 中高 | 8 |
| 系统设置 | 员工任职 | 员工任职 | 依据菜单“系统设置 / 员工任职 / 员工任职”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、提交申请。关键字段：员工、当前组织、任职状态、岗位、业务角色、数据范围。 | 中 | 5 |
| 系统设置 | 基础参数 | 基础参数 | 依据菜单“系统设置 / 基础参数 / 基础参数”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：保存配置、编辑。关键字段：参数名称、适用模块、当前值、来源。 | 低 | 4 |
| 系统设置 | 通知模板 | 通知模板 | 依据菜单“系统设置 / 通知模板 / 通知模板”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增模板、编辑。关键字段：模板名称、业务场景、渠道、更新人。 | 中高 | 8 |
| 系统设置 | 登录与工作空间 | 选择公司主体 | 归属于“系统设置 / 登录与工作空间”的选择公司主体页面，覆盖详情查看、编辑维护、流程提交或辅助操作。 | 低 | 4 |
| 系统设置 | 员工任职 | 员工任职 | 归属于“系统设置 / 员工任职”的员工任职页面，覆盖详情查看、编辑维护、流程提交或辅助操作。 | 中 | 5 |

管理端 Admin 模块明细

本表按菜单/页面文件归类，合计 323 人天；复杂度为页面级综合复杂度。

| 一级页面 | 二级子页面 | 三级页面 | 功能描述 | 复杂度 | 人天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作台 | 工作台 | 工作台 | 依据菜单“工作台 / 工作台 / 工作台”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查看审计、基础参数 维护团号、订单号和审批阈值。关键字段：事项、对象、状态、责任人。 | 中 | 13 |
| 部门组织 | 组织架构 | 组织架构 | 依据菜单“部门组织 / 组织架构 / 组织架构”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：组织架构 新增子公司、员工查看、编辑、停用主体、停用部门。关键字段：子公司主体、负责人、中心、门市、默认合同主体、时间。 | 中高 | 20 |
| 部门组织 | 业务角色 | 业务角色 | 依据菜单“部门组织 / 业务角色 / 业务角色”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、导出、新增业务角色、启用。关键字段：角色名称、来源、适用范围、权限边界、数据范围、编码。 | 中高 | 20 |
| 部门组织 | 岗位管理 | 岗位管理 | 依据菜单“部门组织 / 岗位管理 / 岗位管理”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、同步设置、立即同步、新增岗位。关键字段：岗位编码、岗位名称、岗位类别、适用层级、薪资参考、同步来源。 | 中 | 13 |
| 部门组织 | 员工账号 | 员工账号 | 依据菜单“部门组织 / 员工账号 / 员工账号”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：组织部门 同步、查询、重置、编辑、重置密码。关键字段：工号、姓名、所属主体/组织、登录手机号、后台角色、业务角色。 | 中高 | 20 |
| AI模型 | 模型路由 | 模型路由 | 依据菜单“AI模型 / 模型路由 / 模型路由”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：保存所有路由配置、确认。关键字段：业务场景名称、当前分配模型、模型类型、平均响应时间、单次费用、选择。 | 高 | 27 |
| AI模型 | Prompt模板 | Prompt模板 | 依据菜单“AI模型 / Prompt模板 / Prompt模板”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、新增模板、编辑、停用、启用。关键字段：模板名称、场景分类标签、适用角色标签、版本号、创建人、最后修改时间。 | 中高 | 20 |
| AI模型 | 使用统计 | 使用统计 | 依据菜单“AI模型 / 使用统计 / 使用统计”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：导出明细。关键字段：业务场景、调用次数、平均响应、费用。 | 中高 | 20 |
| AI模型 | 权限策略 | 权限策略 | 依据菜单“AI模型 / 权限策略 / 权限策略”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、新增AI策略。关键字段：AI能力/快捷指令、适用角色、调用业务动作、所需功能权限、所需数据范围、越权处理。 | 高 | 26 |
| AI模型 | 成本额度 | 成本额度 | 依据菜单“AI模型 / 成本额度 / 成本额度”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：导出预算。关键字段：业务场景、适用对象、月度额度、单次Token上限、超额处理、规则名称。 | 高 | 26 |
| AI模型 | AI审计 | AI审计 | 依据菜单“AI模型 / AI审计 / AI审计”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、导出日志。关键字段：时间、请求ID、用户、场景、模型、Token。 | 中高 | 20 |
| 系统配置 | 系统主题 | 系统主题 | 依据菜单“系统配置 / 系统主题 / 系统主题”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：保存并应用。 | 低 | 9 |
| 系统配置 | 后台角色 | 后台角色 | 依据菜单“系统配置 / 后台角色 / 后台角色”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增角色、编辑。关键字段：角色名称、角色类型、角色描述、页面、描述、工作台。 | 中高 | 20 |
| 系统配置 | 接口配置 | 接口配置 | 依据菜单“系统配置 / 接口配置 / 接口配置”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：保存参数、重新上传、新增映射、查看全部日志、保存。关键字段：子账户号、子账户名称、绑定主体公司、请求时间、接口方法、状态码。 | 中高 | 20 |
| 系统配置 | 基础参数 | 基础参数 | 依据菜单“系统配置 / 基础参数 / 基础参数”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：审批阈值配置、编辑、保存、{{审批链接}}。关键字段：产品类型、类型前缀、规则格式示例、渠道名称、渠道前缀、格式示例。 | 低 | 9 |
| 系统配置 | 操作审计 | 操作审计 | 依据菜单“系统配置 / 操作审计 / 操作审计”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、导出日志。关键字段：序号、操作人、所属角色、操作模块、操作动作、操作对象摘要。 | 中高 | 20 |
| 部门组织 | 组织架构 | 编辑主体公司 | 归属于“部门组织 / 组织架构”的编辑主体公司页面，覆盖详情查看、编辑维护、流程提交或辅助操作。主要动作：组织架构树 + 新增节点、+ 新增主体公司、编辑、停用、启用。关键字段：公司名称、统一信用代码、法人代表、独立核算状态、独立核算开关、科目空间编号。 | 中高 | 20 |

供应商端 Supplier 模块明细

本表按菜单/页面文件归类，合计 263 人天；复杂度为页面级综合复杂度。

| 一级页面 | 二级子页面 | 三级页面 | 功能描述 | 复杂度 | 人天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 我的产品 | 我的产品 | 我的产品 | 依据菜单“我的产品 / 我的产品 / 我的产品”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增产品资料、查询、重置。关键字段：供应商产品、类型、目的地/周期、与有效期、资料完整度、凯撒处理。 | 中高 | 26 |
| 我的团期 | 我的团期 | 我的团期 | 依据菜单“我的团期 / 我的团期 / 我的团期”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新增团期、查询、重置、同步余位、同步价格。关键字段：供应商产品、团期/航次/出行日期、可售与余量、底价/有效期、截止规则、凯撒占用。 | 高 | 34 |
| 订单确认 | 订单确认 | 订单确认 | 依据菜单“订单确认 / 订单确认 / 订单确认”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、待确认、已确认、确认接单。关键字段：凯撒订单号、产品与团期、客人与人数、确认状态、确认号、需回复。 | 高 | 34 |
| 对账结算 | 对账结算 | 对账结算 | 依据菜单“对账结算 / 对账结算 / 对账结算”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、确认账单、提交发票、查看明细。关键字段：结算单号、结算周期、订单数、应结金额、对账状态、开票状态。 | 中高 | 26 |
| 我的产品 | 我的产品 | 产品详情 | 归属于“我的产品 / 我的产品”的产品详情页面，覆盖详情查看、编辑维护、流程提交或辅助操作。主要动作：复制线路、查看版本记录、查看操作日志、下载、查看全部团期。关键字段：团期编号、使用方案、出发日期、回团日期、报名截止、名额。 | 高 | 34 |
| 我的产品 | 我的产品 | 维护产品资料 | 归属于“我的产品 / 我的产品”的维护产品资料页面，覆盖详情查看、编辑维护、流程提交或辅助操作。主要动作：保存草稿、提交凯撒处理、上传海报、上传附件、新增标签。关键字段：线路名称、副标题、供货方、承接组织、旅游类型、出发地。 | 高 | 34 |
| 我的团期 | 我的团期 | 批量开排 | 归属于“我的团期 / 我的团期”的批量开排页面，覆盖详情查看、编辑维护、流程提交或辅助操作。主要动作：提交凯撒确认、跟团 生成多个出发日，按总名额分配、邮轮 生成多个航次，按舱型矩阵分配、专列 生成多个车次，按铺位矩阵分配、研学 生成多个营期，按班级名额分配。关键字段：团期编号、出发/开航/发车、返回/返港/回程、线路方案、可售、起价。 | 中高 | 25 |
| 我的团期 | 我的团期 | 新建团期 | 归属于“我的团期 / 我的团期”的新建团期页面，覆盖详情查看、编辑维护、流程提交或辅助操作。主要动作：保存草稿、提交凯撒确认、4提交确认。关键字段：线路、线路方案、负责计调、方案基准、线路摘要、出发日期。 | 中高 | 25 |
| 我的团期 | 我的团期 | 团期详情 | 归属于“我的团期 / 我的团期”的团期详情页面，覆盖详情查看、编辑维护、流程提交或辅助操作。主要动作：同步价格、查看财务进度、资源确认、同步、新增成本项。关键字段：占位单号、渠道/客户、占位数、联系人、占位时间、渠道。 | 中高 | 25 |

小程序端 Client 模块明细

本表按菜单/页面文件归类，合计 391 人天；复杂度为页面级综合复杂度。

| 一级页面 | 二级子页面 | 三级页面 | 功能描述 | 复杂度 | 人天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首页 | 首页 | 首页 | 小程序打开后的种草与转化首页，包含 Banner、搜索、目的地、活动卡、精选主题、出境热门、商品流与底部 Tab。 | 中高 | 22 |
| 探索 | 产品列表 | 产品列表 | 承接搜索、目的地、主题和探索 Tab，完成筛选、排序、商品卡片展示和进入详情。 | 中高 | 22 |
| 探索 | 产品详情 | 产品详情 | 展示线路媒体、基础信息、行程/费用/评价/问答 Tab 与底部购买操作，建立购买信任。 | 高 | 29 |
| 探索 | 产品详情 | 选购半屏层 | 完成出发日期、方案、出发地、人数和费用合计的 SKU 决策，并进入预订。 | 高 | 29 |
| 下单支付 | 填写出行人 | 填写出行人 | 按人数填写或选择出行人，表达证件校验、签证提示和下一步承接。 | 中高 | 22 |
| 下单支付 | 附加服务 | 附加服务 | 选择保险、接送机、房型要求等附加服务，并同步订单费用。 | 中 | 14 |
| 下单支付 | 确认订单 | 确认订单 | 核对线路、方案、出发日、费用明细和退改规则，提交支付。 | 高 | 29 |
| 下单支付 | 支付 | 支付 | 表达全款/定金、微信支付、倒计时、失败重试和支付状态回跳。 | 高 | 29 |
| 我的旅程 | 旅程列表 | 我的旅程列表 | 按待付款、即将出发、已结束、退款中等状态展示订单服务入口。 | 中高 | 22 |
| 我的旅程 | 订单详情 | 订单详情 | 查看订单、付款、合同、出行材料、客服、退款申请等服务动作。 | 高 | 29 |
| 我的旅程 | 合同服务 | 合同签署 | 承接订单详情合同入口，完成合同预览、签署确认、签署状态表达。 | 中高 | 22 |
| 我的旅程 | 出行材料 | 出行材料 | 展示待补充/已提交材料、材料清单、上传入口和审核状态。 | 中高 | 22 |
| 我的旅程 | 服务入口 | 客服服务 | 承接订单服务咨询、人工客服、常见问题和服务单入口。 | 中 | 14 |
| 我的旅程 | 退款申请 | 退款申请 | 说明可退金额、退改规则和提交退款申请，P0 做申请表达。 | 中高 | 22 |
| 我的旅程 | 出行评价 | 出行评价 | 回团后对方案体验评价，包含评分、标签和发布动作。 | 中 | 14 |
| AI助手 | AI咨询 | AI助手 | 售前导购和订单上下文咨询入口，P0 做对话样式、推荐卡和人工客服承接。 | 中高 | 22 |
| 我的 | 个人中心 | 我的 | 展示登录态、个人信息、出行人、收藏、券、会员、发票、消息等入口总览。 | 中 | 14 |

全端公共底座 模块明细

本表按菜单/页面文件归类，合计 286 人天；复杂度为页面级综合复杂度。

| 一级页面 | 二级子页面 | 三级页面 | 功能描述 | 复杂度 | 人天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全端公共底座 | 多端工程框架 | 端口工程与共享资源 | 统一五端工程结构、共享样式、导航 Shell、页面装配规范和静态资源管理。 | 中高 | 20 |
| 全端公共底座 | 登录鉴权 | 登录、租户与工作空间 | 统一登录、租户选择、工作空间切换、登录态保持和路由守卫。 | 中高 | 20 |
| 全端公共底座 | 权限体系 | RBAC 与数据范围 | 建设角色权限、岗位权限、数据范围、菜单权限和端口级访问控制。 | 高 | 27 |
| 全端公共底座 | 组织主数据 | 组织、员工、门店主体 | 沉淀集团/子公司/部门/门店/员工等组织主数据，供销售、财务和审批复用。 | 高 | 27 |
| 全端公共底座 | 审批工作流 | 审批引擎与配置 | 支撑待办、发起、抄送、总览、审批配置和业务审批节点接入。 | 高 | 27 |
| 全端公共底座 | 通知消息 | 通知模板与业务提醒 | 覆盖订单、付款、审批、材料、出行等节点的通知模板、站内提醒和消息触达。 | 中 | 13 |
| 全端公共底座 | 文件与合同 | 附件、材料与合同能力 | 支撑合同、出行材料、附件上传、下载预览、签署状态和资料归档。 | 高 | 27 |
| 全端公共底座 | 报表指标 | 经营与财务指标口径 | 统一经营、销售、财务、团期盈亏、应收应付等报表指标口径。 | 高 | 27 |
| 全端公共底座 | 财务集成 | 财务与 NC 对接底座 | 支撑汇率币种、资金池、NC 推送、收付款执行和对账结算的基础集成。 | 高 | 26 |
| 全端公共底座 | 渠道集成 | OTA 与分销同步底座 | 支撑 OTA 店铺、商品映射、订单/退款同步、分销台账和异常日志。 | 高 | 26 |
| 全端公共底座 | AI能力底座 | 模型路由与审计 | 建设 AI 模型路由、Prompt 模板、权限策略、额度成本、审计日志和业务 AI 入口。 | 高 | 26 |
| 全端公共底座 | 质量与交付 | 测试、部署与验收 | 完成接口联调、端到端测试、兼容性测试、演示数据、部署脚本和验收修复。 | 中高 | 20 |

可选增补范围

以下为小程序 P1/P2 或深度能力增补，作为后续扩展评估，不计入基础合计。

| 阶段 | 范围说明 | 人天 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 真实 AI 对话、价格变动通知、新团期通知、优惠券中心、会员中心、发票申请、消息中心、退款进度细化 | 114 |
| P2 | 多主体皮肤后台联动、个性化推荐、短视频、复杂签证规则、出行中实时服务、回国后复购推荐 | 124 |

运营端 Operator 模块明细

本表按菜单/页面文件归类，合计 268 人天；复杂度为页面级综合复杂度。

| 一级页面 | 二级子页面 | 三级页面 | 功能描述 | 复杂度 | 人天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作台 | 工作台 | 工作台 | 依据菜单“工作台 / 工作台 / 工作台”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：服务状态异常：发票服务响应超时查看→、今日新增异常访问：5条查看审计→、启用。关键字段：商户名称、套餐、今日订单、今日GMV、到期时间、在线用户。 | 中 | 14 |
| 商户管理 | 商户列表 | 商户列表 | 依据菜单“商户管理 / 商户列表 / 商户列表”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：搜索、重置、新建商户、批量导出、停用。关键字段：商户名称、主体公司、套餐、账号使用、部门数、到期时间。 | 中 | 14 |
| 商户管理 | 主体风控 | 主体风控 | 依据菜单“商户管理 / 主体风控 / 主体风控”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：搜索、重置、导出主体公司列表、风控审核。关键字段：主体公司名称、统一社会信用代码、所属商户、法定代表人、风控状态、注册城市。 | 中 | 14 |
| 商户管理 | 初始化任务 | 初始化任务 | 依据菜单“商户管理 / 初始化任务 / 初始化任务”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、导出记录、新建初始化任务、查看差异。关键字段：套餐、菜单模板、角色模板、审批模板、合同模板、页面模板。 | 中 | 14 |
| 套餐管理 | 套餐管理 | 套餐管理 | 依据菜单“套餐管理 / 套餐管理 / 套餐管理”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新建套餐、导出套餐信息、查看下发记录、查看8家商户、查看18家商户。关键字段：套餐、可开通模块、默认模板包、当前版本、升级覆盖规则、套餐名称。 | 中高 | 20 |
| 模板中心 | 模板中心 | 模板中心 | 依据菜单“模板中心 / 模板中心 / 模板中心”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：审批流程模板、查看下发记录、新建菜单模板、编辑、复制。关键字段：模板名称、适用端、菜单项数、适用套餐、版本、更新时间。 | 中高 | 20 |
| 组件市场 | 组件市场 | 组件市场 | 依据菜单“组件市场 / 组件市场 / 组件市场”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：新建组件、停用、启用。 | 中高 | 20 |
| 数据报表 | 经营总览 | 经营总览 | 依据菜单“数据报表 / 经营总览 / 经营总览”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、导出月报。关键字段：租户、套餐、活跃账号、模块启用、近30日订单、健康度。 | 中 | 14 |
| 数据报表 | 销售分析 | 销售分析 | 依据菜单“数据报表 / 销售分析 / 销售分析”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、导出分析。关键字段：租户、GMV、订单数、客单价、主力产品、增长。 | 中 | 13 |
| 数据报表 | 财务分析 | 财务分析 | 依据菜单“数据报表 / 财务分析 / 财务分析”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、导出财务报表。关键字段：账单号、租户、费用类型、金额、账期、到期日。 | 中 | 13 |
| 数据报表 | 报表下钻 | 报表下钻 | 依据菜单“数据报表 / 报表下钻 / 报表下钻”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、保存视图、导出明细。关键字段：租户、模块、指标、当前值、同比、异常数。 | 高 | 27 |
| 平台配置 | 平台配置 | 平台配置 | 依据菜单“平台配置 / 平台配置 / 平台配置”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：支付方式、新增字典项、编辑、停用、启用。关键字段：字典名称、排序、状态、排序数字、状态开关、备注。 | 低 | 9 |
| 审计中心 | 审计中心 | 审计中心 | 依据菜单“审计中心 / 审计中心 / 审计中心”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：搜索、重置、导出审计日志、数据导出(23)。关键字段：操作时间、商户、操作用户/角色、操作类型、操作详情、IP地址。 | 中高 | 20 |
| 运维监控 | 运维监控 | 运维监控 | 依据菜单“运维监控 / 运维监控 / 运维监控”，完成页面展示、筛选查询、业务维护和状态流转。主要动作：查询、重置、新建告警规则、认领。关键字段：告警时间、服务、租户影响、级别、处理人。 | 高 | 27 |
| 登录 | 登录 | 运营平台登录 | 归属于“登录 / 登录”的运营平台登录页面，覆盖详情查看、编辑维护、流程提交或辅助操作。关键字段：请输入管理员账号、请输入密码。 | 低 | 9 |
| 商户管理 | 商户列表 | 商户详情 | 归属于“商户管理 / 商户列表”的商户详情页面，覆盖详情查看、编辑维护、流程提交或辅助操作。主要动作：编辑信息、停用商户、保存权限变更。关键字段：营销内容最后使用：昨天、C端装修最后使用：3天前。 | 中高 | 20 |